АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕВГАЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.02.2024                                                                                                               №  9

Об утверждении отчета о результатах оценки эффективности муниципальной  программы «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Евгащинского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области на 2017-2032 годы» за 2023 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Главы Евгащинского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области от 27.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Евгащинского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», Администрация муниципального образования Евгащинского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить отчет о реализации и результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Евгащинского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области на 2017-2032 годы» за 2023 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный бюллетень органов местного самоуправления Евгащинского сельского поселения»

Глава  сельского  поселения                                                                 С.Б. Коротков

Отчет о реализации и результаты оценки эффективностиреализациимуниципальной  программы«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Евгащинского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области на 2017-2032 годы» за 2023 год

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Евгащинского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области на 2017-2032 годы» осуществлялась согласно механизму оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации поселения от 22.08.2016 года № 66.

- Отчет о реализации муниципальной программы «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Евгащинского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области на 2017-2032 годы»  за 2023 год по подпрограммам изложен согласно приложению №1. По итогам реализации муниципальной программы в 2023 году  непосредственные и конечные показатели, предусмотренные по программе на отчетный год, достигнуты не в полном объеме (исполнение 88,1 %).                                                         2. Сведения о достижении ожидаемых результатов и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Евгащинского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области на 2017-2032 годы» за 2023 год изложены согласно приложению № 2.  Целевые показатели, предусмотренные Программой выполнены в полном объеме.

Приложение №1

АНАЛИЗ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Евгащинского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области на 2017-2032 годы» за 2023 год

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние |  | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | абсо- лютное (тыс. руб.) +/- | относи- тельное (%) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| - Цель:Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и ремонт муниципальных внутрипоселковых и подъездных автомобильных дорог, а также прочие работы и услуги по их содержанию |  | Всего по мероприятию в том числе: | 262,3 | 144,7 |  | -117,6 | 55,2 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 262,3 | 144,7 |  | -117,6 | 55,2 | ИП Обидин И.В., ГП Омской области "Тевризское ДРСУ", Администрация Евгащинского сельского поселения |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Задаче 1 |  |  | Всего по Задаче в том числе: | 262,3 | 144,7 |  | -117,6 | 55,2 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 262,3 | 144,7 |  | -117,6 | 55,2 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Цели |  |  | всего по Цели в том числе: | 262,3 | 144,7 |  | -117,6 | 55,2 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселения | 262,3 | 144,7 |  | -117,6 | 55,2 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы; повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача: Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приобретение и установка дородных знаков |  | всего по мероприятию в том числе: |  | 13,8 |  | 13,8 | 0,0 | 100,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 13,8 |  | 13,8 | 0,0 | 100,0 | ИП Мещеряков Д.С., Администрация Евгащинского сельского поселения |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| - Содержание дорог в летний период (окоска обочин внутрипоселковых дорог, содержание и ремонт дорог) - обеспечение надежности и безопасности движения транспорта |  | всего по мероприятию в том числе: |  | 715,6 |  | 715,6 | 0,0 | 100,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 715,6 |  | 715,6 | 0,0 | 100,0 | ИП Новгородцев А.П., ИП Матум В.И., Мерещенок А.А., Администрация Евгащинского сельского поселения |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2 |  | Всего по Задаче в том числе: |  | 729,4 |  | 729,4 | 0,0 | 100,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 729,4 |  | 729,4 | 0,0 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Цели |  | всего по Цели в том числе: |  | 729,4 |  | 729,4 | 0,0 | 100,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 729,4 |  | 729,4 | 0,0 | 100,0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  | всего по Программе в том числе: |  | 991,7 |  | 874,1 | -117,6 | 88,1 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения |  | 991,7 |  | 874,1 | -117,6 | 88,1 | ИП Обидин И.В., ГП Омской области "Тевризское ДРСУ", ИП Новгородцев А.П., ИП Матум В.И., Мерещенок А.А., ИП Мещеряков Д.С., Администрация Евгащинского сельского поселения |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Евгащинского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области на 2017-2032 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  | оценка в баллах |
|  |  |  |  | относи- тельное (%) | абсолютное +/- |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |
| - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | пог.км. | 19,0 | 19,0 | 100 | 0 | 0 |
| - Установка и содержание дорожных знаков | шт. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| - Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | км | 3,0 | 3,0 | 100 | 0 | 0 |
| - Нанесение полос пешеходных переходов | шт. | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |
| - Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, что обеспечит бесперебойную работу дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | пог.км. | 1,5 | 1,5 | 100 | 0 | 0 |
| - Сокращение доли внутрипоселковых автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям, а также недопущение роста дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями | пог.км. | 1,5 | 1,5 | 100 | 0 | 0 |
| - обеспечение населения сельского поселения услугами по перевозке пассажиров автомобильным транспортом | нас.пунктов | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | Х | Х | Х | Х | Х | 0 |

Таблица 3

ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Евгащинского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области на 2017-2032 годы»

| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021год |  |  | 2022 год |  |  | 2023-2032год |  |  | в целом по программе * |  |  |
|  |  | план | факт | оцен- ка (в бал- лах) | план | факт | оцен- ка (в бал- лах) | план | факт | оцен- ка (в бал- лах) | план | факт | оцен- ка (в бал- лах) | план | факт | оцен- ка (в бал- лах) | план | факт | оцен- ка (в бал- лах) | план | факт | оцен- ка (в бал- лах) | план | факт | оцен- ка (в бал- лах) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - протяженность внутрипоселковых и подъездных автомобильных дорог, находящихся на содержании сельского поселения | пог.км. | 25,1 | 25,1 | 0 | 25,1 | 25,1 | 0 | 25,1 | 25,1 | 0 | 25,1 | 25,1 | 0 | 19,6 | 19,6 | 0 | 19,6 | 19,6 | 0 | 196,0 |  |  | 335,6 |  |  |
| - установка и содержание дорожных знаков | шт. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |  | 37 |  |  |
| - нанесение и содержание дорожной разметки | км. | 2,0 | 2,0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 30,0 |  |  | 47,0 |  |  |
| - нанесение полос пешеходных переходов | шт. | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 40 |  |  | 64 |  |  |
| Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, что обеспечит бесперебойную работу дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | пог.км. | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 2,0 | 2,2 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | 0 | 15,0 |  |  | 24,5 |  |  |
| - Сокращение доли внутрипоселковых автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям, а также недопущение роста дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями | пог.км. | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 15,0 |  |  | 24,0 |  |  |
| - обеспечение населения сельского поселения услугами по перевозке пассажиров автомобильным транспортом | нас.пунктов | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 40 |  |  | 64 |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) | Х |  | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 | Х | Х | 0 |  |  |  | Х |  | Х |

* графа 9 заполняется независимо от года реализации муниципальной программы, графы 10 и 11 заполняются в случае завершения реализации муниципальной программы.

Таблица 4

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Евгащинского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области на 2017-2032 годы»

ЗА 2023 ГОД

| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод о результативности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| S > 0 | высоко результативна |  |
| S = 0 | результативна | Итоговая сводная оценка соответствует реализации программы в 2023 году |
| S < 0 | низко результативна |  |

Таблица 5

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Евгащинского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области на 2017-2032 годы»

за 2023 год

| N п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансиро- вания (суммарно по всем источникам, тыс. руб.) | Фактическое значение показателя результа- тивности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (5 = 3 / 4) | Эффективность реализации муниципальной программы в предыдущем году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - Содержание и ремонт муниципальных внутрипоселковых и подъездных автомобильных дорог, а также прочие работы и услуги по их содержанию. | 874,1 | 874,1 | 0 | результативна |