ОТЧЕТ о реализации

муниципальной программы Евгащинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» за 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы города Евгащинского сельского поселения (далее –программа) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия программы |
| Источник финансирования | Исполнение | Наименование | | Единица измерения |
| 2023 план | 2023 факт |  | |  | 2023 план | 2023 факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 21 | 17 |
|  |
|  |
| 1. | Задача 1 программы повышение уровня благоустройства общественных территорий | | Всего, в том числе: | 5386127,95 | 5386127,95 | 5386127,95 |  | |  |  |  |
| 1. Бюджет Евгащинского сельского поселения | 886127,95 | 886127,95 | 886127,95 |  | |  |  |  |
| 2. Областной бюджет | 2050000,00 | 2050000,00 | 2050000,00 |  | |  |  |  |
| 3. Федеральный бюджет | 2450000,00 | 2450000,00 | 2450000,00 |  | |  |  |  |
| 1.1. | Инициативный проект в сфере формирования комфортной городской среды Благоустройство общественной территории памятник Воинам-землякам в с. Евгащино | Администрация Евгащинского сельского поселения | Всего, в том числе: | 2751776,00 | 2751776,00 | 2751776,00 | Количество наиболее посещаемых общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству | | Ед. | 1 | 1 |
| 1. Бюджет Евгащинского сельского поселения | 751776,00 | 751776,00 | 751776,00 |
| 2. Областной бюджет | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 |
| 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Благоустройство общественной территории по переулку Школьный в селе Евгащино (устройство детской спортивной площадки) | Администрация Евгащинского сельского поселения | Всего, в том числе: | 2634351,95 | 2634351,95 | 2634351,95 | Количество обустроенных детских спортивных площадок | | Ед. | 1 | 1 |
| 1. Бюджет Евгащинского сельского поселения | 134351,95 | 134351,95 | 134351,95 |  |
| 2. Областной бюджет | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |  |
| 3. Федеральный бюджет | 2450000,00 | 2450000,00 | 2450000,00 |  |
| Всего по муниципальной программе | | | Всего, в том числе: | 5386127,95 | 5386127,95 | 5386127,95 |  | |  |  |  |
| 1. Бюджет Евгащинского сельского поселения | 886127,95 | 886127,95 | 886127,95 |  | |  |  |  |
| 2. Областной бюджет | 2050000,00 | 2050000,00 | 2050000,00 |  | |  |  |  |
| 3. Федеральный бюджет | 2450000,00 | 2450000,00 | 2450000,00 |  | |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы Евгащинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы»

за 2023 год и оценка эффективности её реализации

Муниципальная программа Евгащинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Евгащинского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области сельского поселения от 15.12.2017 года № 79. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Евгащинского сельского поселения Большереченского муниципального района Омской области.

1. На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения было израсходовано 886127,95 рублей, в том числе на реализацию подпрограмм:

- задача 1 «Благоустройство общественных территорий Евгащинского сельского поселения на 2018-2024 годы» 886127,95 рублей.

2. В 2023 году финансовой поддержки из областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий программы работы по благоустройству общественных территорий Евгащинского сельского поселения было выделено 4500000,00 рублей денежных средств, следовательно из бюджета Евгащинского сельского поселения на реализацию мероприятий программы израсходовано 4500000,00 рублей.

3. Всего на реализацию муниципальной программы в 2023 году израсходовано 5386127,85 рублей.

3. Выполнение программных целей и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы на данном этапе эффективно.

4 Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (Е)

Е(1+1) /2\*100 процентов Е = 100 процентов программа эффективна.

5. Для повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в объемы финансирования мероприятий муниципальной программы для более эффективного их использования и увеличить срок реализации муниципальной программы до 2024 года, чтобы более эффективно использовать имеющиеся средства бюджета Евгащинского сельского поселения и средства областного бюджета в рамках исполнения областной программы «Формирование комфортной городской среды».